## Slide 1
8조 / 김태형, 김근태, 박태환, 이흔정, 전현빈
모여라 동전

## Slide 2
목차
조원 별 역할 분담
모여라 동전이란?
전체 시스템 소개
데이타베이스 구조
진척 상황
TOPIC
일정
시스템별 작동과정 설명

## Slide 3: 조원 별 역할 분담
이름 | 전공 | 역할
김태형 | 컴퓨터 학부 | 팀장 서버, 하드웨어 및 전체 시스템 개발
김근태 | 경영학부 | 가맹점 클라이언트 상품 관리구현
박태환 | 경영학부 | 가맹점 클라이언트 결제 기능구현
이흔정 | 컴퓨터 학부 | 모바일 앱 구현 동전모음이 구현
전현빈 | 경영학부 | 가맹점 클라이언트 GUI구현
01

## Slide 4: 모여라 동전이란?
100
10
50
500
660 P
2. 가맹점 클라이언트
1. 동전 모음이
01

## Slide 5: 전체 시스템 소개
가맹점 클라이언트
모바일 앱
동전 모음이
서버
데이터 베이스
서버를 경유하여
각 시스템간 상호작용

## Slide 6: 동전모음이 소개
라즈베리파이3
동전 투입기
5인치
터치 모니터
카메라 모듈
사용자
모바일 앱
동전모음이
100
서버
기부
적립

## Slide 7: 동전모음이 소개
Sleep
상태
인증
상태
처리
상태
비인증 상태
Power on
Power off
[센서 감지]
[사용자 인증 성공]
[coin_flag&&기부하기]
[coin_flag&& (기부하기)||적립하기]
[동전, 지폐 센서 감지]
[동전, 지폐 센서 감지]
[30초 초과 || 처리 성공]
[5분 초과]
[5분 초과]
*Coin flag : 입력된 동전 유무

## Slide 8: 동전모음이 소개: 동전 적립
동전 모음이
서버
[모니터 입력]
상태변경
(sleep -> 비인증 상태)
[동전 입력]
동전인식, 카운트
적립하기
사용자 인증 요청
[바코드 입력]
적립하기(coin_count, 인식 바코드)

## Slide 9: 가맹점 클라이언트 소개
가맹점 포스기
바코드 스캐너
사용자
모바일 앱
1000
서버

## Slide 10: 가맹점 클라이언트 : 동전 적립
가맹점 클라이언트
서버
적립하기
사용자 인증 요청
[바코드 입력]
적립하기(coin_count, 인식 바코드)

## Slide 11: 모바일 앱 소개
서버

## Slide 12: 모바일 앱 : 포인트 선물
모바일 앱
서버
선물하기(point, 상대방 ID)
선물하기
사용자 인증 요청
Point양 요청
상대방 ID 요청

## Slide 13: 서버 데이타베이스 구조
사용자
적립
내역
거래
내역
기부
내역
모금단체
동전모음이
가맹점
n
1
1
n
n
1
1
n
n
1
1
n

## Slide 14: 진척 상황
동전 모음이
가맹점 클라이언트
모바일 앱
상품 등록
상품 삭제
결제하기
상품 목록보기
상품 검색하기
포인트 적립
고객 포인트 조회
고객 포인트 사용
사용자 식별
동전 투입
투입금액 확인
기부하기
회원가입
로그인
로그아웃
회원정보수정
사용내역조회
포인트 선물
그룹 바코드
생성
잠금 걸기
기부하기

## Slide 15: 현재 TOPIC
동전 모음이
가맹점 클라이언트
모바일 앱
기부 중 적립 중 로그인중 등
처리상태일 때 동전입력 처리
카메라 인식에 빛, 각도 등
적절한 조건 필요
기부단체 데이터를 모바일 앱 상에서 들고 있어야 하는가
Point와 사용 내역 등의 최신정보의 갱신은 언제 이루어져야 하는가

## Slide 16: 일정
9주차
(4.27~5.3)
10주차
(5.4~5.10)
11주차
(5.11~5.17)
12주차
(5.18~5.24)
서버 및 클라이언트 연동
클라이언트 시스템 테스팅
자료 조사 및 study
전체 시스템 테스팅
사용자 데이터 분석법
연구
미비사항 보완
자료 조사 및 study
서버 및 DB구축
클라이언트 시스템 개발(프로토타입)
라즈베리파이 관련 개발
자료 조사 및 study
전체 시스템 테스팅
사용자 데이터 분석법
연구
미비사항 보완
자료 조사 및 study
13주차
(5.24~5.30)
14주차
(5.31~)
Final presentation
최종보고서 제출
Final presentation 준비
최종보고서 작성
미비사항 보완

## Slide 17
경청해주셔서
감사합니다